프로젝트 기획서

FindUs

AI 현재 예상 얼굴을 활용한 장기 실종아동 찾기 지원 서비스

2026. 10. 12.  |  멘토링 및 팀 추가 조사 반영 개정본

# 1. 팀 정보

| 팀명 | FindUs |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | FindUs: AI 현재 예상 얼굴을 활용한 장기 실종아동 찾기 지원 서비스 |
| 팀 구성 | 팀장 김믿음 / 팀원 김권민, 김승은, 박규준, 황호태 |
| 기획 방향 | 장기 실종아동의 가족·보호자를 주 타깃으로 설정하고, AI 현재 예상 얼굴의 안전한 활용과 실종 정보의 지속적인 알림·공유, 공식 제보 연계를 검토한다. 구체적인 가족 전용 관리 기능은 제안 단계이며 팀의 확정이 필요하다. |

# 2. 문제 정의

| 제안 배경 및 필요성 | ▪ 장기 실종아동 문제의 지속성과 구조적 한계 국내 실종아동의 상당수는 비교적 빠르게 발견되지만, 일부는 수십 년이 지나도록 가족과 다시 만나지 못하고 있다. 장기 실종이 지속되는 배경에는 과거의 실종 신고·기록 관리 체계의 한계, 시설 기록 미전산화, 신원정보 변경 등 복합적인 문제가 존재한다. 따라서 장기 실종아동 문제는 단순한 수색의 어려움을 넘어, 오랜 시간이 지난 뒤에도 신원을 확인하고 가족과 다시 연결할 수 있는 경로를 지속적으로 마련해야 하는 과제이다. ▪ 오래된 사진을 통한 알아보기의 어려움 장기 실종아동의 공개 정보에는 실종 당시의 이름과 사진이 중요한 단서로 남아 있다. 그러나 실종 후 오랜 시간이 지나면 당시 사진과 현재 외모 사이에 차이가 발생하여, 현재 모습을 아는 주변인이 과거 사진만으로 동일 인물임을 알아보는 데 어려움을 겪을 수 있다. 한편 실종 당사자 본인이 과거의 이름이나 어린 시절 사진을 통해 자신의 신원과 관련된 가능성을 발견하는 사례도 있어, 원본 사진과 이름의 접근성을 유지하는 것이 중요하다. ▪ 가족·보호자의 지속적인 탐색과 공식 확인 경로의 필요성 장기 실종아동의 가족·보호자는 오랜 기간 탐색을 이어가야 하며, 실종정보가 시민과 잠재적 당사자에게 전달될 수 있는 기회가 중요하다. 또한 관련 단서를 발견한 시민이나 자신의 과거를 의심하는 이용자가 적절한 공식 절차를 알 수 있도록 안내할 필요가 있다. 시민의 경우 경찰청 182 공식 제보, 실종 당사자 가능성이 있는 경우 실종아동전문센터 상담과 공식 유전자(DNA) 확인 절차로 연결되는 경로를 고려할 수 있다. ▪ AI 기반 보조 이미지의 활용 가능성 검증 FindUs는 실종 당시 원본 사진과 이름을 중심으로 공개 정보를 제공하고, AI 기반 현재 예상 얼굴이 주변인의 알아보기를 보조할 수 있는지 실험적으로 검증하고자 한다. 다만 AI 예상 얼굴이 실제 현재 외모를 정확하게 재현하거나 인식률을 높인다는 근거는 아직 충분하지 않다. 따라서 원본 사진만 제시한 경우와 AI 이미지를 추가한 경우를 비교하여 정인식과 오인식에 미치는 영향을 함께 평가한다. 이를 통해 기존의 공식 수색·신원 확인 체계를 대체하지 않으면서, 알아보기 단계에서 AI를 활용할 수 있는 조건과 한계를 탐색하고자 한다. |
| --- | --- |
| 타깃 대상 | ① 주 타깃: 장기 실종아동의 가족·보호자. 공개 실종정보를 쉽게 확인하고 공유하여 장기간 이어지는 탐색과 정보 전달을 지원한다. 가족 승인 및 정보 관리 기능은 향후 확장 과제로 검토하며, MVP에서는 화면 시연으로만 구성한다. ② 보조 타깃: 일반 시민·목격자. 가족과 권한 있는 담당자가 승인한 정보를 열람·공유하고, 목격 단서를 공식 채널에 신고한다. ③ 협력 주체: 공식 기관·운영 담당자. 사건의 진위·공개 범위·신고 접수·게시물 검수를 담당한다. 가족 인터뷰와 기관 협의는 아직 수행·확정되지 않은 검증 과제다. |
| 유사 제품 현황 및 비교 | - 안전Dream: 공식 실종정보 조회·신고 연결의 기준 서비스. - 국내 기관·KIST 협력 사례: 일부 장기 실종자의 나이변환 이미지 제작·홍보 선례. - 미국 NCMEC: 가족·기관 협력 및 전문가 검토 기반 나이변환 활용. 따라서 ‘AI로 얼굴을 나이 들게 만든다’는 기능 자체는 차별점이 아니다. FindUs가 검증할 차별점은 원본/추정 이미지 분리 + 구조화된 정보 탐색 + 공식 제보 동선 + 생성 이미지의 안전한 관리를 하나의 사용자 흐름으로 결합하는 데 있다. |
| 문제의 심각성 / 근거 | 1. 장기 실종의 규모와 지속적인 지원 필요성 보건복지부·경찰청의 2025년 5월 23일 발표에 따르면, 실종 당시 18세 미만이었던 아동 중 실종 1년 이상은 1,190명, 이 가운데 20년 이상 장기 실종 상태인 아동은 1,050명으로 집계되었다. 한편 경찰청 통계상 실종아동 신고의 대부분은 해제되는 것으로 나타난다. 이는 실종아동 전체의 발견 가능성을 부정하기보다, 장기간 해결되지 않은 사례에 별도의 관심과 지원이 필요하다는 점을 보여준다. 2. 제도적·기록적 단절과 오래된 사진의 한계 과거에는 연령에 따른 신고 분류 차이, 기록 보존 및 전산화의 한계, 보호시설 기록과 신원정보의 불일치 등이 실종자 추적을 어렵게 만든 사례가 있었다. 이러한 문제는 단순히 수색 기간이 길어졌기 때문이 아니라, 실종자와 관련된 정보가 시간이 흐르면서 단절되거나 연결되지 못할 수 있음을 보여준다. 또한 어린 시절의 사진과 현재 외모 사이에 큰 차이가 발생하면 본인이나 주변인이 과거 실종 정보를 보고도 동일 인물임을 알아보기 어려울 수 있다. 3. 실제 재회 사례와 가족·보호자의 어려움 2020년에는 약 20년간 헤어졌던 실종 당사자가 편의점 결제단말기에 표시된 어린 시절 사진을 알아보고 가족과 재회한 사례가 있었다. 이는 오래된 사진과 실종 정보가 오랜 시간이 지난 뒤에도 본인의 기억과 연결되는 중요한 단서가 될 수 있음을 보여준다. 그러나 모든 장기 실종 사례가 이러한 기회를 얻는 것은 아니며, 가족·보호자는 실종 정보를 지속적으로 알리기 위한 홍보 비용과 활동 부담, 사회적 관심 감소, 최신 사진 확보의 어려움 등을 겪을 수 있다. 따라서 장기 실종 문제에는 공식적인 수색과 유전자(DNA) 대조 등 신원 확인 절차를 지속하는 동시에, 가족·보호자가 실종 정보를 꾸준히 전달하고 본인·주변인의 알아보기를 도울 수 있는 보조적인 수단이 필요하다. (출처) - 보건복지부·경찰청, 「‘함께 찾는 희망, 다시 만나는 기적’ 제19회 실종아동의 날 기념식 개최」, 2025. 5. 23. https://www.mohw.go.kr/board.es?act=view&bid=0027&list_no=1486064&mid=a10503010200 - FindUs 팀, 「FindUs 팀 공유: 지금 알아야 할 것」, 2026. 10. 10., pp. 2–4. (장기 실종 통계, 제도적 원인, 재회 사례) - FindUs 팀, 「실종 이해 / 필요성」, 2026. 10. 6. (외모 변화와 사진 기반 신원 인식의 한계) - FindUs 팀, 「실종 아동 통계」, 2026. 10. 7. (실종 신고·해제 통계 및 집계 기준) |

# 3. 아이디어 개요

| 아이디어명 | FindUs |
| --- | --- |
| 한 줄 요약 | AI 기반 연령 변화 이미지로 장기 실종아동의 알아보기를 보조하고, 가족·보호자의 지속적인 탐색과 공식 제보 연계를 지원하는 서비스 |
| 핵심 컨셉 설명 | FindUs는 장기 실종아동의 가족·보호자를 주요 사용자로 설정하고, 시간이 지나도 실종 정보를 지속적으로 알리고 탐색할 수 있도록 지원하는 AI 기반 서비스이다. 실종 당시 사진과 이름 등 원본 정보를 중심으로 실종아동의 정보를 제공하며, AI로 생성한 현재 예상 얼굴을 보조 시각 자료로 활용하는 방안을 제안한다. 이를 통해 오래된 사진과 현재 외모 사이의 시각적 차이를 보완하고, 실종 당사자나 주변인이 관련 정보를 알아볼 수 있는 기회를 넓히고자 한다. 사용자 흐름은 두 가지로 구분한다. - ‘이 사람을 알아요’는 시민·주변인이 실종 정보와 관련된 단서를 발견했을 때 경찰청 182로 제보하도록 안내하는 경로이며, - ‘혹시 나?’는 자신의 과거와 실종 정보가 연결될 가능성을 느낀 당사자가 실종아동전문센터 상담 및 공식 유전자(DNA) 확인 절차를 안내받는 경로이다. FindUs는 기존의 공식 수색·신원 확인 체계를 대체하는 것이 아니라, 가족·보호자의 장기적인 탐색 활동을 지원하고 본인·주변인의 알아보기를 돕는 보조 서비스이다. |
| 핵심 가치 제안 | ① 가족·보호자의 지속적인 탐색 지원: 실종 당시 원본 사진과 이름을 중심으로 공개 정보를 제공하고 공유를 지원한다. AI 기반 현재 예상 얼굴은 알아보기 효과를 검증하기 위한 보조 자료로 활용하며, MVP에서는 동의받은 실험 사진으로만 생성·시연한다. ② 장기 실종정보의 접근성과 활용성 강화: 공식 기관의 공개 실종정보를 검색·조회·공유할 수 있는 화면을 제공하고, 오래된 사진과 현재 예상 얼굴을 함께 제시하여 실종정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 돕는다. ③ 본인·주변인의 알아보기와 공식 확인 절차 연결: 시민·주변인을 위한 ‘이 사람을 알아요’ 경로는 경찰청 182 제보로, 실종 당사자를 위한 ‘혹시 나?’ 경로는 실종아동전문센터 상담 및 공식 유전자(DNA) 확인 절차 안내로 연결한다. ④ AI 활용의 신뢰성과 안전성 확보: 원본 사진과 AI 예상 얼굴을 명확히 구분하고, 생성 결과의 불확실성을 고지한다. 실제 실종아동 사진은 AI 가공·실험에 사용하지 않으며, 동의 기반 데이터를 활용해 AI 결과의 유용성과 오인식 위험을 함께 검증한다. |

# 4. 문제 해결 방안

| 핵심 기능 (3가지 이내) | 1. AI 기반 현재 예상 얼굴 생성 및 효과 검증 - 얼굴 연령 변화(Age Progression) 모델을 활용해 어린 시절 사진으로부터 현재 연령대의 예상 얼굴을 생성한다. - 실종 당시 원본 사진과 AI 예상 얼굴을 구분하여 제시하고, 생성 이미지가 실제 외모나 신원 일치를 보장하지 않는다는 점을 안내한다. - 서면 동의를 받은 팀원 본인의 어린 시절·현재 사진을 활용해 신원 유사도와 연령 표현을 평가하고, 원본 사진만 제시한 경우와 AI 이미지를 추가한 경우의 알아보기 성과를 비교한다. 2. 장기 실종정보 검색·조회 및 공유 - 안전Dream OPEN API의 공개 정보를 활용해 실종아동 목록과 상세정보를 제공하고, 나이·성별·실종 연도·지역 등 제공되는 항목을 기준으로 검색한다. - 실종 당시 사진과 이름을 중심으로 정보를 표시하고, 관련 정보의 공유를 지원하는 화면을 구성한다. - AI 예상 얼굴을 함께 보여주는 기능은 동의 기반 실험 사진으로 시연하며, 실제 실종아동 사진은 AI로 가공하지 않는다. 3. 사용자별 공식 제보·신원 확인 안내 - ‘이 사람을 알아요’: 시민·주변인이 관련 단서를 발견하면 신고 시 필요한 정보를 확인하고 경찰청 182로 제보하도록 안내한다. - ‘혹시 나?’: 실종 당사자가 자신의 과거와 관련된 가능성을 발견하면 실종아동전문센터 상담과 공식 유전자(DNA) 확인 절차를 안내한다. - FindUs는 제보 내용이나 이용자의 얼굴 사진을 직접 수집·저장하지 않으며, 신원 일치 여부를 자체적으로 판정하지 않는다. |
| --- | --- |
| 활용 AI 기술 / 데이터 | 1. AI 기술 및 모델 - 얼굴 연령 변화(Age Progression) 기술을 핵심 AI 기술로 활용한다. SAM, Cradle2Cane 등 조사한 후보 모델의 실행 가능성과 생성 품질을 비교한 후 적용 모델을 선정한다. - 얼굴 검출·정렬 및 이미지 전처리를 적용하고, 필요시 저해상도 사진의 화질 개선 방안을 검토한다. - ArcFace 기반 얼굴 특징 유사도, 연령 표현 적절성, 시각적 품질 등을 평가한다. 단, 얼굴 유사도 점수를 실제 신원 일치 확률로 해석하지 않는다. 2. 데이터 활용 - 서비스 정보: 인증키를 발급받은 안전Dream OPEN API를 활용해 공개 실종아동의 목록·상세정보를 조회한다. 제공 정보는 출처를 명시하고 원문을 임의로 변형하지 않는다. - AI 실험 데이터: 서면 동의를 받은 팀원 본인의 어린 시절 사진과 현재 사진을 활용한다. 실제 실종아동 사진은 모델 학습·변환 실험 및 AI 시연에 사용하지 않는다. - 추가 학습 데이터: AI Hub의 얼굴 연령 변화 관련 데이터셋 등을 검토하되, 사용 승인·라이선스·데이터 적합성을 확인한 후 활용 범위를 결정한다. 3. 효과 검증 - 동일한 사진 자료를 활용해 ① 원본 사진만 제시 ② 원본 + AI 예상 얼굴 1장 ③ 원본 + AI 예상 얼굴 변형본 3장의 조건을 비교한다. - 실험 참여자의 정인식률, 오인식률, 판단 확신도, 제보 의향을 측정하여 AI 이미지 추가가 알아보기에 도움이 되는지 검토한다. - 실험 결과를 바탕으로 AI 모델의 개선 방향과 예상 얼굴의 적절한 제시 방식을 결정한다. |
| 서비스 이용 흐름 | 1. 가족·보호자 중심 정보 탐색 - 가족·보호자는 실종아동의 공개 정보를 검색·조회하고, 실종 당시 사진과 이름 등 주요 정보를 확인한다. - 서비스는 실종정보를 지속적으로 알리고 공유할 수 있는 화면을 제공한다. 가족 승인·공개 관리 기능은 화면 시연으로만 구성하며, 실제 권한 처리는 구현하지 않는다. 2. 시민·주변인 — ‘이 사람을 알아요’ - 실종아동 목록 검색 → 상세정보 확인 → 관련 단서 인지 → ‘이 사람을 알아요’ 선택 → 신고 가이드 확인 → 경찰청 182 공식 제보 - 신고 시 전달할 수 있는 목격 일시·장소·인상착의 등 주요 정보를 안내하며, 제보 내용은 FindUs에 입력하거나 저장하지 않는다. 3. 실종 당사자 — ‘혹시 나?’ - 실종정보 조회 → 어린 시절 사진·이름 등에서 본인과의 관련 가능성 인지 → ‘혹시 나?’ 선택 → 실종아동전문센터 상담 안내 → 경찰 등 공식 기관의 유전자(DNA) 확인 절차 안내 - FindUs는 유전자 검사를 직접 수행하거나 신원을 판정하지 않는다. 4. AI 실험 및 서비스 시연 - 동의받은 어린 시절 사진 입력 → AI 예상 얼굴 생성 → 실제 현재 사진과 비교 → 모델 성능 및 알아보기 효과 평가 - 서비스 화면에서는 안전Dream의 공개 정보 조회와 사용자별 안내 흐름을 시연하고, AI 생성·비교 화면은 팀원 본인의 사진으로 별도 시연한다. ※ 본 흐름도는 FindUs의 기획 단계에서 구상한 사용자 경험을 설명하기 위한 예시이며, 실제 구현 화면이나 완성된 서비스 운영 절차를 의미하지 않는다. 가족·보호자의 정보 탐색 및 공유, 시민·주변인의 공식 제보, 실종 당사자의 신원 확인 안내 경로를 중심으로 구성하였다. |

# 5. 기대효과 및 사회적 가치

| ▪ AI 기반 현재 예상 얼굴의 알아보기 효과 검증 | FindUs는 실종 당시 원본 사진에 AI 기반 현재 예상 얼굴을 보조 자료로 추가하면, 원본 사진만 제시했을 때보다 현재 모습을 알아보는 데 도움이 될 수 있다는 가설에서 출발한다. 이를 검증하기 위해 원본 사진만 제시한 경우, AI 예상 얼굴 1장을 추가한 경우, AI 변형 이미지 3장을 추가한 경우를 비교하고 정인식률·오인식률·판단 확신도·제보 의향을 측정한다. AI 이미지가 알아보기를 개선하는지, 오히려 잘못된 판단을 유발하는지 함께 확인하여 실제 활용 가능성과 한계를 도출하고자 한다. |
| --- | --- |
| ▪ 가족·보호자의 지속적인 탐색 및 정보 전달 지원 | 장기 실종아동의 가족·보호자가 공개 실종정보를 보다 쉽게 확인하고 공유할 수 있는 환경을 제공하면, 장기간 이어지는 탐색과 정보 전달 활동을 지원할 수 있을 것으로 기대한다. 특히 실종 당시 사진과 이름을 중심으로 정보를 제공하고 AI 예상 얼굴의 보조적 활용 가능성을 검토함으로써, 오래된 사진만으로 현재 모습을 떠올리기 어려운 문제를 보완할 수 있는지 살펴보고자 한다. 다만 가족·보호자의 실제 활용 의향과 만족도는 향후 사용자 조사 등을 통해 확인할 필요가 있다. |
| ▪ 본인·주변인의 공식 제보 및 신원 확인 접근성 강화 | 실종정보를 접한 이용자에게 상황별로 적절한 후속 절차를 안내하면, 공식 제보와 신원 확인에 대한 접근성을 높일 수 있을 것으로 기대한다. 시민·주변인에게는 ‘이 사람을 알아요’를 통해 경찰청 182 제보 절차를 안내하고, 실종 당사자일 가능성을 느낀 이용자에게는 ‘혹시 나?’를 통해 실종아동전문센터 상담 및 공식 유전자(DNA) 확인 절차를 안내한다. 이러한 사용자별 안내가 실제 제보 의향과 절차 이해도에 미치는 영향은 향후 검증 과제로 설정한다. |
| ▪ 책임 있는 AI 활용 기준 및 검증 경험 확보 | AI 예상 얼굴의 활용 가능성을 검토하는 동시에, 생성 이미지가 실제 외모와 다를 수 있고 잘못된 신원 추정을 유발할 수 있다는 위험을 함께 평가한다. 원본 사진과 AI 생성 이미지를 명확히 구분하고, 서면 동의를 받은 팀원 본인의 사진으로만 실험하며, 실제 실종아동 사진은 AI 가공에 사용하지 않는다. 이를 통해 AI의 정확성뿐 아니라 오인식 위험과 개인정보·초상권 보호를 함께 고려한 활용 기준을 마련하고자 한다. |
| ▪ 장기 실종 문제에 대한 사회적 관심 및 후속 연구 기반 마련 | FindUs는 장기 실종 문제가 과거의 제도·기록 단절과 지속적인 탐색의 어려움이 복합적으로 작용하는 문제임을 알리고, 실종정보의 알아보기와 공식 확인 절차를 보조하는 새로운 접근을 제안한다. 본 프로젝트의 실험 결과를 통해 AI 예상 얼굴이 도움이 되는 조건과 한계를 구체화하고, 향후 관련 기관과의 협의 및 후속 연구에 참고할 수 있는 기초 자료를 마련하고자 한다. 장기적으로는 이러한 시도가 실종아동 문제에 대한 관심을 이어가는 데 기여할 가능성을 기대한다. |

# 6. 실현 가능성

| 필요 기술 / 리소스 | ▪ 프론트엔드(Next.js): 장기 실종아동 목록·검색·상세 화면, 실종 당시 원본 사진과 이름 중심의 정보 표시, 공유 기능 및 ‘이 사람을 알아요’·‘혹시 나?’ 안내 화면 구현. 가족 승인·공개 관리 기능은 화면 시연으로 구성한다. ▪ 백엔드(Spring Boot): 안전Dream OPEN API 연동 및 공개 실종정보 조회 기능 구현. API 인증키는 서버에서 관리하고, 제공 정보의 출처를 명시하며, 원본 데이터를 임의로 변형하지 않는다. ▪ AI 서버(FastAPI·PyTorch): 얼굴 검출·정렬, 연령 변화(Age Progression) 모델 추론, AI 예상 얼굴 생성 및 평가 기능 구현. SAM, Cradle2Cane 등 후보 모델을 비교한 뒤 적용 모델을 선정한다. ▪ AI 실험 및 평가 환경: 서면 동의를 받은 팀원 본인의 어린 시절·현재 사진, 모델 실행을 위한 GPU 등 연산 자원, 얼굴 유사도 평가 도구 및 사용자 실험 환경 확보. AI Hub 관련 데이터셋은 이용 승인과 적합성을 확인한 뒤 활용 여부를 결정한다. ▪ 현재 확보·진행 사항: 안전Dream OPEN API 인증키 발급 완료. AI 모델·데이터셋 조사와 AI Hub 이용 신청은 담당자가 별도로 진행한다. |
| --- | --- |
| 예상 제약 / 리스크 | ▪ AI 생성 결과의 정확성 및 오인식 위험: 연령 변화 이미지는 실제 현재 얼굴과 다를 수 있으며, 잘못된 신원 추정이나 과도한 확신을 유발할 수 있다. 선행연구에서도 변환 이미지가 정인식을 개선하지 못하거나 오인식을 증가시킨 사례가 있어 효과를 사전에 보장하기 어렵다. ▪ 모델 성능 및 데이터 제약: 어린 시절과 현재 사진 사이의 연령 차이, 촬영 조건, 사진 해상도, 학습 데이터의 인구집단 편향 등에 따라 생성 품질이 달라질 수 있다. 또한 팀원 사진만을 활용한 소규모 실험 결과를 실제 장기 실종아동 전체에 일반화하기 어렵다. ▪ 공개 실종정보의 이용 조건: 안전Dream OPEN API의 공개 정보는 출처 표기와 이용약관 준수가 필요하며, 제공 사진을 AI로 가공하거나 원본 정보를 임의로 변경하는 방식은 허용된 활용 범위와 충돌할 수 있다. ▪ 개인정보 및 권리 보호: 얼굴 사진과 특징 정보는 개인정보·초상권 관련 위험이 있으며, AI 생성 이미지가 실제 인물로 오인되거나 동의 없이 공유될 가능성을 고려해야 한다. ▪ 개발 범위 및 일정 제약: AI 모델 선정·실행·평가와 서비스 화면 개발을 병행해야 하므로 시간 및 연산 자원이 제한될 수 있다. 가족 승인·관리자 권한 처리, 실제 제보 접수, 공식 신원 판정까지 구현하는 것은 현재 프로젝트 범위를 벗어난다. |
| 극복 방안 | ▪ AI 효과의 실험적 검증: 원본 사진만 제시한 경우, AI 예상 얼굴 1장을 추가한 경우, AI 변형 이미지 3장을 추가한 경우를 비교한다. 정인식률·오인식률·판단 확신도·제보 의향을 함께 측정하여 AI 이미지의 효과와 부작용을 평가한다. ▪ 모델 및 데이터의 단계적 검토: 후보 연령 변화 모델의 실행 가능성, 생성 품질, 얼굴 특징 유지 정도를 비교하고, 필요시 얼굴 정렬·화질 개선 등 전처리 방법을 적용한다. 평가 결과는 사용한 사진과 실험 조건의 한계를 명시하여 해석한다. ▪ 실제 실종정보와 AI 실험 데이터 분리: 안전Dream OPEN API는 공개 실종정보 목록·상세 화면 시연에만 활용하고, 실제 실종아동 사진은 AI 학습·변환·실험에 사용하지 않는다. AI 생성·비교 시연은 서면 동의를 받은 팀원 본인의 사진으로 진행한다. ▪ AI 생성물 고지 및 개인정보 보호: 원본 사진과 AI 예상 얼굴을 명확히 구분하고, AI 생성 이미지에는 워터마크와 ‘실제 외모와 다를 수 있음’ 등의 안내 문구를 표시한다. 실험 사진은 동의받은 목적과 범위에서만 사용하며, 일반 이용자의 얼굴 사진 업로드 및 직접 제보 수집 기능은 구현하지 않는다. ▪ 핵심 과제 중심의 개발 범위 조정: AI 모델의 생성·평가와 안전Dream 정보 조회, 사용자별 공식 절차 안내를 우선 구현한다. 가족 승인·공개 관리 기능은 화면 시연으로 제한하고, 공식 제보 및 유전자(DNA) 확인은 관계 기관으로 안내한다. |
| 단계별 실행 계획 | 1단계. 기획 구체화 및 기술·데이터 검토 - 멘토링 피드백과 팀 조사 자료를 반영해 핵심 사용자, 서비스 이용 흐름, 개발 범위 및 요구사항을 확정한다. - 안전Dream OPEN API의 제공 항목과 이용 조건을 확인하고, AI 연령 변화 모델 및 학습·평가 데이터셋 후보를 조사한다. - AI 효과 검증을 위한 실험 조건과 평가 지표를 구체화한다. 2단계. AI 모델 구축 및 서비스 기본 화면 개발 - 후보 AI 모델의 실행 환경을 구성하고, 서면 동의를 받은 팀원 사진을 활용해 연령 변화 이미지 생성과 품질 비교를 진행한다. - 안전Dream OPEN API를 연동해 실종아동 목록·검색·상세 화면을 구현한다. - 가족·보호자의 정보 탐색·공유 화면과 ‘이 사람을 알아요’·‘혹시 나?’ 안내 화면을 구성한다. 3단계. AI 효과 검증 및 서비스 시연 완성 - 원본 사진 단독, 원본과 AI 예상 얼굴 1장, 원본과 AI 변형 이미지 3장 조건을 비교하는 사용자 실험을 진행한다. - 정인식률·오인식률·판단 확신도·제보 의향을 분석하여 AI 예상 얼굴의 활용 가능성과 한계를 검토한다. - AI 생성물 표시, 공식 제보·상담 안내, 화면 간 이동을 점검하고 서비스 시연을 완성한다. 4단계. 결과 분석 및 최종 발표 - AI 모델의 생성 결과와 사용자 실험 결과를 정리하고, 가설의 지지 여부와 한계를 분석한다. - 실제 구현 기능, 화면 시연 기능, 향후 확장 기능을 구분하여 프로젝트 성과를 정리한다. - 최종 기획서·요구사항정의서·발표 자료를 보완하고, 후속 연구 및 기관 협의가 필요한 과제를 제시한다. |

# 7. MVP 설계서

## (7-1) 설계 원칙 ▪ 핵심 가설 검증 중심: AI 기반 현재 예상 얼굴이 실종아동의 알아보기를 보조할 수 있는지 검증하는 것을 MVP의 핵심 목표로 설정한다. 서비스는 주요 사용자 흐름을 확인할 수 있는 수준으로 구현한다. ▪ 공식 데이터 활용 및 원본 우선: 안전Dream OPEN API의 공개 정보를 활용하고, 실종 당시 원본 사진과 이름을 중심으로 제공한다. 실제 실종아동 사진에는 AI 변환을 적용하지 않는다. ▪ 사용자별 공식 절차 안내: 가족·보호자의 정보 탐색을 중심으로, 시민·주변인의 ‘이 사람을 알아요’(경찰청 182 제보)와 실종 당사자 가능 이용자의 ‘혹시 나?’(전문센터 상담 및 공식 DNA 확인 안내) 경로를 구성한다. ▪ 개인정보 보호 및 AI 한계 고지: AI 실험은 서면 동의를 받은 팀원 본인의 사진으로 진행하고, 생성 이미지에는 AI 생성 사실과 불확실성을 표시한다. FindUs는 직접 제보를 접수하거나 신원을 판정하지 않는다.

## (7-2) MVP 포함 기능 및 우선순위 [1순위 ¦ 핵심 구현·검증] ▪ AI 연령 변화 이미지 생성: 동의받은 팀원 사진을 활용하여 AI 예상 얼굴을 생성하고, 실제 현재 사진과 비교해 모델의 생성 품질과 한계를 평가한다. ▪ AI 알아보기 효과 실험: 원본 사진 단독, 원본+AI 1장, 원본+AI 변형 3장 조건을 비교하여 정인식률·오인식률·판단 확신도·제보 의향을 측정한다. ▪ 실종정보 조회: 안전Dream OPEN API를 연동하여 실종아동 목록·검색·상세 화면을 구현하고, 원본 정보와 출처를 표시한다. [2순위 ¦ 사용자 흐름 구현] ▪ 정보 탐색·공유: 가족·보호자가 공개 실종정보를 확인하고 공유할 수 있는 화면을 구성한다. ▪ 공식 절차 안내: ‘이 사람을 알아요’는 경찰청 182 제보로, ‘혹시 나?’는 실종아동전문센터 상담 및 공식 DNA 확인 절차로 안내한다. [3순위 ¦ 화면 시연] ▪ 가족 승인·관리자 기능: 가족 확인 및 정보 관리 과정을 예시 화면으로만 시연하며, 실제 인증·승인·관리 권한은 구현하지 않는다.

## (7-3) MVP 제외 및 이후 확장 ▪ 실제 실종아동 사진의 AI 변환: 안전Dream에서 제공하는 실제 실종아동 사진의 AI 가공 및 자동 생성 기능은 제외한다. 향후 관계 기관의 허가와 필요한 동의가 확보된 경우에만 재검토한다. ▪ 직접 제보·신원 판정 기능: 이용자 얼굴 업로드, AI 자동 신원 대조, 목격 제보 및 개인정보 수집·저장 기능은 구현하지 않고 공식 기관으로 안내한다. ▪ 실제 운영·고도화 기능: 가족 인증·승인, 관리자 권한 처리, 실종 장소 지도, 실시간 동기화 및 고도화된 알림 기능은 MVP에서 제외하고 후속 개발 대상으로 검토한다. ▪ 향후 확장 방향: AI 효과 검증 결과와 사용자·기관의 요구를 바탕으로 모델 개선 및 서비스 확장 가능성을 검토한다.

# 8. 요구사항정의서

## (8-1) 핵심 기능 상세

| 기능명 | 사용자 행동 | AI 또는 서비스가 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| AI 현재 예상 얼굴 생성·비교 | 실험 참여자가 동의한 본인의 어린 시절 사진을 바탕으로 생성 결과와 실제 현재 사진을 비교한다. | AI 연령 변화 모델로 예상 얼굴을 생성하고, 원본·생성 이미지·실제 현재 사진을 비교할 수 있도록 제공한다. AI 생성 사실과 불확실성을 표시한다. |
| AI 알아보기 효과 검증 | 알아보기 실험 응답자는 제시된 사진을 보고 동일인 여부를 판단하고, 판단 확신도와 제보 의향을 응답한다. 사진 제공자와 실험 응답자는 구분하여 실험을 설계한다. | 원본 사진 단독, 원본+AI 1장, 원본+AI 변형 3장 조건을 제시하고 정인식률·오인식률·확신도·제보 의향을 비교·분석한다. |
| 실종아동 정보 검색·조회 | 이용자가 공개 실종정보를 검색하고 목록에서 상세 정보를 확인한다. | 안전Dream OPEN API를 통해 공개 정보를 조회하고, 실종 당시 원본 사진과 이름을 중심으로 표시한다. 자료 출처를 명시하며 원본 사진을 AI로 가공하지 않는다. |
| 실종정보 공유 | 가족·보호자 또는 시민이 공개 실종정보를 확인하고 공유한다. | 공개 정보의 상세 페이지를 공유할 수 있는 기능을 제공한다. 공유 화면에서도 원본 정보와 출처를 유지한다. |
| ‘이 사람을 알아요’ 안내 | 시민·주변인이 관련 단서를 발견하고 공식 제보 방법을 확인한다. | 경찰청 182 제보 방법과 필요한 안내를 제공한다. 서비스에서 제보 내용이나 개인정보를 직접 수집·저장하지 않는다. |
| ‘혹시 나?’ 안내 | 실종 당사자일 가능성을 느낀 이용자가 상담 및 신원 확인 절차를 확인한다. | 실종아동전문센터 상담과 공식 유전자(DNA) 확인 절차를 안내한다. 서비스에서 직접 신원을 판정하거나 DNA 정보를 처리하지 않는다. |
| 가족 승인·관리 화면 시연 | 가족·보호자가 정보 확인 및 관리 요청 과정을 예시 화면에서 확인한다. | 가족 승인과 관리자 처리 흐름을 화면으로 시연한다. 실제 인증·승인·수정·삭제 권한은 구현하지 않는다. |

## (8-2) 비기능 요구사항 및 운영 원칙

| ▪ 데이터 이용 및 출처 표시 | 안전Dream OPEN API의 공개 정보는 이용 조건을 준수하여 표시하고, 실제 실종아동 사진을 AI 학습·변환·실험에 사용하지 않는다. |
| --- | --- |
| ▪ 개인정보 보호 | AI 실험에는 서면 동의를 받은 팀원 본인의 사진만 활용한다. 일반 이용자의 얼굴 업로드, 목격 제보 및 개인정보 수집·저장 기능은 제공하지 않는다. |
| ▪ AI 생성물 표시 | AI 예상 얼굴에는 생성 이미지임을 알리는 문구와 워터마크를 적용하고, 실제 외모나 신원 일치를 보장하지 않는다는 점을 안내한다. |
| ▪ 공식 기관과의 역할 구분 | FindUs는 정보 조회와 공식 절차 안내를 지원하며, 실제 제보 접수·신원 확인·DNA 검사는 관계 기관의 절차에 따른다. |
| ▪ 구현 범위 구분 | 안전Dream 정보 조회와 AI 생성·효과 검증은 실제 구현을 목표로 하고, 가족 승인·관리자 기능은 화면 시연으로 제한한다. |

# 9. 안전·윤리·사용성 점검

| ### ① 데이터 및 개인정보 | □ 안전Dream OPEN API의 공개 정보만 활용하고, 데이터 출처와 이용 조건을 준수한다. □ 실제 실종아동 사진은 AI 학습·변환·실험에 사용하지 않으며, 원본 정보를 임의로 수정하거나 왜곡하지 않는다. □ AI 실험에는 서면 동의를 받은 팀원 본인의 어린 시절·현재 사진만 사용하고, 동의받은 목적과 범위 내에서 관리한다. □ 일반 이용자의 얼굴 사진, 목격 제보, 연락처 등 개인정보를 직접 수집·저장하지 않는다. □ API 인증키와 비밀번호 등 민감한 시스템 정보가 화면이나 공개 코드에 노출되지 않도록 관리한다. □ 실험에 사용한 원본 사진과 AI 생성 이미지는 접근 권한을 제한하여 관리하고, 동의서에 명시한 보관 기간과 삭제 기준에 따라 처리한다. |
| --- | --- |
| ### ② AI 안전·윤리 | □ AI 예상 얼굴을 실제 현재 모습이나 신원 확인 결과로 단정하지 않으며, 생성 이미지임을 알리는 문구와 워터마크를 표시한다. □ 실종 당시 원본 사진과 이름을 우선 제공하고, AI 예상 얼굴은 보조 자료로만 활용한다. □ AI 이미지의 효과를 사전에 단정하지 않고, 정인식률과 오인식률을 함께 측정하여 잘못된 판단의 위험을 검토한다. □ 사진의 품질, 연령 차이 및 데이터 편향에 따라 AI 결과가 달라질 수 있음을 고려한다. □ FindUs는 직접 신원을 판정하거나 DNA 검사를 수행하지 않으며, 공식 기관의 확인 절차를 안내한다. |
| ### ③ 사용성·접근성 | □ 가족·보호자가 실종정보를 쉽게 검색·확인·공유할 수 있도록 핵심 정보를 명확하게 제공한다. □ 시민·주변인의 ‘이 사람을 알아요’와 실종 당사자 가능 이용자의 ‘혹시 나?’ 경로를 구분하여 안내한다. □ 경찰청 182 제보, 실종아동전문센터 상담 및 공식 DNA 확인 절차를 이해하기 쉬운 문구로 설명한다. □ 검색 결과가 없거나 API 오류가 발생한 경우 이용자가 상황을 이해할 수 있도록 안내한다. □ 주요 화면의 글자 크기, 대비, 버튼 명칭 등을 점검하고, 핵심 사용자 흐름을 처음부터 끝까지 시연할 수 있도록 구성한다. |