# FindUs 서비스 기획서

FindUs

AI 현재 예상 얼굴을 활용한 장기 실종아동 찾기 지원 서비스

# 1 팀 정보

| 팀명 | FindUs |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | FindUs: AI 현재 예상 얼굴을 활용한 장기 실종아동 찾기 지원 서비스 |
| 팀 구성 | 팀장 김믿음 / 팀원 김권민, 김승은, 박규준, 황호태 |
| 기획 방향 | 장기 실종아동의 가족·보호자 및 시민·주변인과 실종 당사자 가능 이용자주 사용자로 설정한다. 공개 실종정보 조회·공유, 회원별 관심아동 저장·마이페이지, AI 현재 예상 얼굴의 보조적 활용, 재회 소식·캠페인, 문의·정정·공개 중단·삭제 요청을 제공한다. 관심아동 등록은 공개정보를 개인 목록에 저장하는 기능이며 가족 인증이나 정보 관리 권한을 부여하지 않는다. 실제 사진의 가공·저장·결과 공개는 필요한 권한이 확인된 범위에서 진행한다. 10월 28일 개발 완료, 10월 29일 발표를 목표로 한다. |

# 2 문제 정의

| 제안 배경 및 필요성 | ▪ 장기 실종아동 문제의 지속성과 구조적 한계 국내 실종아동의 상당수는 비교적 빠르게 발견되지만, 일부는 수십 년이 지나도록 가족과 다시 만나지 못하고 있다. 장기 실종이 지속되는 배경에는 과거의 실종 신고·기록 관리 체계의 한계, 시설 기록 미전산화, 신원정보 변경 등 복합적인 문제가 존재한다. 따라서 장기 실종아동 문제는 단순한 수색의 어려움을 넘어, 오랜 시간이 지난 뒤에도 신원을 확인하고 가족과 다시 연결할 수 있는 경로를 지속적으로 마련해야 하는 과제이다. ▪ 오래된 사진을 통한 알아보기의 어려움 장기 실종아동의 공개 정보에는 실종 당시의 이름과 사진이 중요한 단서로 남아 있다. 그러나 실종 후 오랜 시간이 지나면 당시 사진과 현재 외모 사이에 차이가 발생하여, 현재 모습을 아는 주변인이 과거 사진만으로 동일 인물임을 알아보는 데 어려움을 겪을 수 있다. 한편 실종 당사자 본인이 과거의 이름이나 어린 시절 사진을 통해 자신의 신원과 관련된 가능성을 발견하는 사례도 있어, 원본 사진과 이름의 접근성을 유지하는 것이 중요하다. ▪ 가족·보호자의 지속적인 탐색과 공식 확인 경로의 필요성 장기 실종아동의 가족·보호자는 오랜 기간 탐색을 이어가야 하며, 실종정보가 시민과 잠재적 당사자에게 전달될 수 있는 기회가 중요하다. 또한 관련 단서를 발견한 시민이나 자신의 과거를 의심하는 이용자가 적절한 공식 절차를 알 수 있도록 안내할 필요가 있다. 시민의 경우 경찰청 182 공식 제보, 실종 당사자 가능성이 있는 경우 실종아동전문센터 상담과 공식 유전자(DNA) 확인 절차로 연결되는 경로를 고려할 수 있다. ▪ AI 기반 보조 이미지의 활용 가능성 검증 FindUs는 실종 당시 원본 사진과 이름을 중심으로 공개 정보를 제공하고, AI 기반 현재 예상 얼굴이 주변인의 알아보기를 보조할 수 있는지 검증하고자 한다. 안전Dream에서 제공하는 장기 실종아동 사진에 AI 연령 변화 기술을 적용하는 기능을 개발 목표로 설정한다. 다만 AI 예상 얼굴이 실제 현재 외모를 정확히 재현하거나 인식률을 높인다는 근거는 충분하지 않다. 따라서 원본 사진과 AI 이미지를 명확히 구분하고, AI 활용의 효과와 오인식 위험을 함께 평가한다. 실제 사진의 AI 가공 및 생성 결과 공개는 제공기관의 허용 범위를 확인한 후 진행한다. |
| --- | --- |
| 타깃 대상 | ① 주 사용자: 장기 실종아동의 가족·보호자. 회원가입 후 공개된 아동 정보를 관심아동으로 저장하고 마이페이지에서 다시 조회·공유한다. 정보 정정·공개 중단·삭제가 필요하면 문의 창구로 요청한다. 관심아동 저장 자체로 가족관계를 확인하거나 관리 권한을 주지 않는다. ② 보조 사용자: 일반 시민·주변인 및 실종 당사자 가능 이용자. 공개정보를 조회·공유하고 공식 제보·상담·DNA 확인 절차를 안내받는다. 재회 소식과 공식 캠페인을 확인한다. ③ 운영·협력 주체: 운영자는 사진 이용 권한, AI 결과, 문의와 공개 상태를 관리한다. 실제 제보 접수·신원 확인·원본 정보 변경은 공식 기관의 절차에 따른다. 전문가 수정은 외부 편집본을 등록하는 방식이며 실제 협업 담당자와 공개 검토 절차를 별도로 확정한다. |
| 유사 제품 현황 및 비교 | - 안전Dream: 공식 실종정보 조회·신고 연결의 기준 서비스. - 국내 기관·KIST 협력 사례: 일부 장기 실종자의 나이변환 이미지 제작·홍보 선례. - 미국 NCMEC: 가족·기관 협력 및 전문가 검토 기반 나이변환 활용. 따라서 ‘AI로 얼굴을 나이 들게 만든다’는 기능 자체는 차별점이 아니다. FindUs가 검증할 차별점은 원본/추정 이미지 분리 + 구조화된 정보 탐색 + 공식 제보 동선 + 생성 이미지의 안전한 관리를 하나의 사용자 흐름으로 결합하는 데 있다. |
| 문제의 심각성 / 근거 | 1. 장기 실종의 규모와 지속적인 지원 필요성 보건복지부·경찰청의 2025년 5월 23일 발표에 따르면, 실종 당시 18세 미만이었던 아동 중 실종 1년 이상은 1,190명, 이 가운데 20년 이상 장기 실종 상태인 아동은 1,050명으로 집계되었다. 한편 경찰청 통계상 실종아동 신고의 대부분은 해제되는 것으로 나타난다. 이는 실종아동 전체의 발견 가능성을 부정하기보다, 장기간 해결되지 않은 사례에 별도의 관심과 지원이 필요하다는 점을 보여준다. 2. 제도적·기록적 단절과 오래된 사진의 한계 과거에는 연령에 따른 신고 분류 차이, 기록 보존 및 전산화의 한계, 보호시설 기록과 신원정보의 불일치 등이 실종자 추적을 어렵게 만든 사례가 있었다. 이러한 문제는 단순히 수색 기간이 길어졌기 때문이 아니라, 실종자와 관련된 정보가 시간이 흐르면서 단절되거나 연결되지 못할 수 있음을 보여준다. 또한 어린 시절의 사진과 현재 외모 사이에 큰 차이가 발생하면 본인이나 주변인이 과거 실종 정보를 보고도 동일 인물임을 알아보기 어려울 수 있다. 3. 실제 재회 사례와 가족·보호자의 어려움 2020년에는 약 20년간 헤어졌던 실종 당사자가 편의점 결제단말기에 표시된 어린 시절 사진을 알아보고 가족과 재회한 사례가 있었다. 이는 오래된 사진과 실종 정보가 오랜 시간이 지난 뒤에도 본인의 기억과 연결되는 중요한 단서가 될 수 있음을 보여준다. 그러나 모든 장기 실종 사례가 이러한 기회를 얻는 것은 아니며, 가족·보호자는 실종 정보를 지속적으로 알리기 위한 홍보 비용과 활동 부담, 사회적 관심 감소, 최신 사진 확보의 어려움 등을 겪을 수 있다. 따라서 장기 실종 문제에는 공식적인 수색과 유전자(DNA) 대조 등 신원 확인 절차를 지속하는 동시에, 가족·보호자가 실종 정보를 꾸준히 전달하고 본인·주변인의 알아보기를 도울 수 있는 보조적인 수단이 필요하다. (출처) - 보건복지부·경찰청, 「‘함께 찾는 희망, 다시 만나는 기적’ 제19회 실종아동의 날 기념식 개최」, 2025. 5. 23. https://www.mohw.go.kr/board.es?act=view&bid=0027&list_no=1486064&mid=a10503010200 - FindUs 팀, 「FindUs 팀 공유: 지금 알아야 할 것」, 2026. 10. 10., pp. 2–4. (장기 실종 통계, 제도적 원인, 재회 사례) - FindUs 팀, 「실종 이해 / 필요성」, 2026. 10. 6. (외모 변화와 사진 기반 신원 인식의 한계) - FindUs 팀, 「실종 아동 통계」, 2026. 10. 7. (실종 신고·해제 통계 및 집계 기준) |

# 3 아이디어 개요

| 아이디어명 | FindUs |
| --- | --- |
| 한 줄 요약 | 공개 실종정보와 AI 참고 이미지, 관심아동 마이페이지, 공식 안내·문의 기능으로 가족·보호자의 지속적인 탐색과 정보 전달을 지원하는 서비스 |
| 핵심 컨셉 설명 | 안전Dream의 공개된 실종 당시 원본 사진과 이름을 중심으로 정보 검색·상세·공유를 제공한다. 회원은 관심아동을 저장하고 마이페이지에서 다시 확인한다. AI 연령 변화 이미지는 원본과 구분하여 보조 자료로 제공한다. 재회 소식·캠페인은 출처와 원문 링크를 제공하고 검수 후 게시한다. 문의 창구는 이용 문의뿐 아니라 정보 정정·공개 중단·개인정보 및 사진·AI 생성물 삭제 요청을 접수하고 처리 결과를 안내한다. 시민의 ‘이 사람을 알아요’는 공식 제보 안내로, ‘혹시 나?’는 전문기관 상담 및 공식 DNA 확인 안내로 연결한다. FindUs는 직접 신원을 판정하거나 DNA 정보를 처리하지 않는다. |
| 핵심 가치 제안 | ① 지속적인 탐색 지원: 공개 실종정보를 관심아동으로 저장해 반복 검색의 수고를 줄이고 상세 확인·공유를 돕는다. ② 원본 중심 AI 활용: 실제 현재 모습의 확정 예측이 아닌 연령대별 참고 이미지를 제공한다. 연령 변환 기본본과 머리·색 변형본을 분리한다. ③ 공식 절차와 권리 행사 연결: 공식 제보·상담을 안내하고 정정·공개 중단·삭제 요청의 접수부터 검토·결과 통지까지 지원한다. ④ 신뢰할 수 있는 소식 제공: 재회 소식·공식 캠페인을 출처와 함께 제공한다. 이용자의 심리적 효과나 재방문 증가를 검증 전 성과로 단정하지 않는다. |

# 4 문제 해결 방안

| 핵심 기능 (3가지 이내) | 1. 원본 중심 실종정보 탐색과 관심아동 관리 공개 실종정보의 목록·조건별 검색·상세·공유를 제공한다. 회원은 관심아동을 등록·해제하고 마이페이지에서 자신의 저장 목록을 조회한다. 공개 종료 시 목록과 상세, 파생 이미지의 노출을 중단한다. 2. AI 연령 변화 참고 이미지와 선택적 외형 변형 허용된 어린 시절 사진에 연령 변환을 적용한다. 운영자는 기본 결과를 검토하고 필요 시 외부 전문가 수정본을 등록한다. 머리 모양·색은 선택적 외형 예시로 구분하고 변경 이력을 남긴다. 효과와 오인식 위험을 함께 평가한다. 3. 공식 안내와 문의 및 관련 소식 시민과 당사자 가능 이용자에게 공식 제보·상담·신원 확인 경로를 안내한다. 문의·정정·공개 중단·삭제 요청은 관리자 검토와 결과 통지로 연결한다. 재회 소식·캠페인은 허용된 수집 경로와 관리자 검수를 거쳐 제공한다. |
| --- | --- |
| 활용 AI 기술 / 데이터 | 1. 현재 AI 구성 어린 시절 사진 → RetinaFace 검출 → FFHQ 정렬 → 흑백·세피아일 때 CodeFormer 컬러화 → SAM + 재구성 인코더 LoRA + latent 어댑터 → 선택한 성별 표현 방향 보정 → 연령 변환 기본본 저장 → 선택적 전문가 수정본 등록 → HairFastGAN 머리 형태 변형 → BiSeNet 머리 영역의 Lab 색 변경 → 최종 검토. 일반 얼굴 복원과 업스케일은 현재 최종 설정에서 끈다. 컬러화는 생성 결과의 색 성분을 사용하고 원본 밝기를 유지한다. 실제 성인 비교사진이 없으면 현재 사진 대비 평가 점수를 만들지 않는다. 2. 학습과 평가의 구분 재구성 인코더 LoRA는 원본 특징의 재구성 손실을 줄이는 도메인 적응이며 부모 조건 어댑터와 목적이 다르다. 기존 77개 인물 ID 실험에서 ArcFace 평균은 원본 SAM 0.2037, 보정 조합+부모 0.2556, 동일 조합+부모 없음 0.2592였다. 부모 추가의 이점은 확인되지 않았다. 데이터 부족은 원인 후보이며 손실 설계·부모 구성·조건 활용도도 함께 검토한다. 어린 시절 원본의 평균 0.3462가 더 높고, 평균 유사도 개선이 검색 순위나 사람의 알아보기 개선을 의미하지 않는다. 77개 ID는 동일 정답 사진 해시 기준 52개로 줄며 dev·test 사진 2개가 겹친다. 기존 결과는 탐색 실험으로 기록하고 현재 설정의 독립 검증 성능으로 쓰지 않는다. 추가로 합성 데이터를 이용한 데이터 증류 방식으로 SAM 모델을 학습하여 팀 내부 주관적인 설문을 통해서 이미지 품질을 향상시켰음. ArcFace를 활용한 원본 비교 결과 원본과 유사율이 팀 내부의 테스트 데이터를 기준으로 약 0.5 까지 향상되었음. 3. 데이터와 머리 참고사진 공개 실종정보는 안전Dream의 이용 조건에 맞춰 활용한다. 학습·평가에는 이용 허용 범위가 확인된 AI Hub 자료와 동의받은 사진을 사용한다. 머리 참고사진은 에이징 Training 데이터에서 선별한 8개 스타일·24장이다. 이는 참고사진 전이이며 HairFastGAN 추가 학습을 뜻하지 않는다. 4. 후처리와 검증 원칙 기본 연령 변환본을 보존한다. 이마 재구성과 눈썹 좌우 복사는 얼굴 특징을 바꿀 수 있으므로 실험 옵션으로 분리하고 공개본을 다시 검토한다. 효과 검증은 원본만, 원본+AI 1장, 원본+AI 변형 3장을 비교하며 정인식·오인식·판단 유보와 확신도 등을 측정한다. 사람·가족 및 참고사진의 평가집합 중복을 점검한다. |
| 서비스 이용 흐름 | ① 가족·보호자: 공개정보 검색 → 상세 확인 → 로그인 후 관심아동 등록 → 마이페이지에서 저장 목록 조회 → 상세·공유 또는 문의. 등록·해제는 개인 목록에만 반영되며 가족 인증이나 원본 관리 권한을 부여하지 않는다. ② 시민·주변인: 공유 링크 또는 검색 → 원본과 AI 참고 이미지 확인 → ‘이 사람을 알아요’ → 공식 제보 안내. 서비스 내부에 목격 제보 내용을 입력받지 않는다. ③ 실종 당사자 가능 이용자: 어린 시절 사진·이름 등 확인 → ‘혹시 나?’ → 전문기관 상담과 공식 DNA 확인 안내. ④ 운영자 AI 처리: 이용 권한 확인 → 입력 검출·정렬·연령 변환 → 기본본 저장·검토 → 필요 시 외부 전문가 편집본 등록 → 선택적 머리·색 적용 → 최종 검토 → 공개. 공개 후 수정하면 다시 검토한다. 5번 머리 적용 칸은 갤러리 또는 직접 올린 참고사진을 사용한다. ⑤ 문의: 비회원 또는 회원 접수 → 대상·요청 권한 확인 → 필요 시 임시 비공개 → 관리자 검토 → 정정·공개 중단·삭제 → 결과 통지. 안전Dream 원본 변경은 공식 기관으로 안내한다. ⑥ 소식: 재회 소식·캠페인 목록 → 출처·게시일·기간 확인 → 원문 또는 공식 참여 안내로 이동. |

# 5 기대효과 및 사회적 가치

| ▪ AI 기반 현재 예상 얼굴의 알아보기 효과 검증 | 원본만 제시한 조건과 AI 참고 이미지를 추가한 조건의 알아보기·오인식·판단 유보를 비교한다. 기존 모델 유사도 실험만으로 실제 실종자 발견이나 인지 개선을 주장하지 않는다. 사용 이력이 없는 평가집합과 참여자 배정을 구분하여 후속 검증한다. |
| --- | --- |
| ▪ 가족·보호자의 지속적인 탐색 및 정보 전달 지원 | 관심아동 저장과 마이페이지를 통해 공개정보를 다시 찾는 수고를 줄이고 원본·참고 이미지 확인과 공유를 돕는다. 관심 목록의 편의성과 실제 가족의 활용 의향은 사용성 점검과 후속 사용자 조사로 확인한다. |
| ▪ 본인·주변인의 공식 제보 및 신원 확인 접근성 강화 | 시민·주변인과 당사자 가능 이용자에게 목적에 맞는 공식 제보·상담·DNA 확인 경로를 제공한다. 절차 이해도와 안내 접근성을 확인하며 실제 신원 확인 성과와 구분한다. |
| ▪ 책임 있는 AI 활용 기준 및 검증 경험 확보 | 원본과 생성본·변형본을 구분하고, 데이터 이용 권한·공개 검토·문의·삭제 처리를 연결한다. 부모 추가 효과 미확인, 데이터 중복, 후처리의 특징 변화 등 실험 한계를 결과와 함께 설명한다. |
| ▪ 장기 실종 문제에 대한 사회적 관심 및 후속 연구 기반 마련 | 재회 소식과 공식 캠페인을 출처와 함께 제공해 관련 정보와 참여 경로의 접근성을 높인다. 긍정적 정서나 재방문 효과는 검증 전 기대효과로만 제시한다. 추가 학습과 장기 효과 검증은 후속 과제로 남긴다. |

# 6 실현 가능성

| 필요 기술 / 리소스 | 프론트엔드 Next.js: 검색·상세·공유, 회원가입·로그인, 관심아동 마이페이지, 문의와 처리 결과, 재회 소식·캠페인, 관리자 화면을 구현한다. 원본·AI 기본본·변형본을 구분한다. 백엔드 Spring Boot: 안전Dream 연동·동기화, 회원 인증과 회원별 관심 목록, 문의 상태와 결과 통지, 내부 공개·삭제 및 재노출 방지, 뉴스 검수와 AI 작업·파일 권한을 관리한다. AI 서버 FastAPI·PyTorch: 현재 SAM 보정 조합을 사용해 기본본과 선택적 머리 변형을 처리한다. 실험 웹 도구의 공용 마지막 결과를 서비스 작업 ID·사건 ID 기반으로 분리한다. 장비: RTX 1000 Ada Laptop 전용 메모리 약 6GB, RAM 약 31.5GB. Python 3.10.11, PyTorch 2.1.2+cu121 환경에서 CUDA 인식과 작은 GPU 연산을 확인했다. 단계별 모델 메모리 해제와 단일 GPU 작업 처리를 유지한다. |
| --- | --- |
| 예상 제약 / 리스크 | 학습 데이터의 편향과 부족: 서양인 얼굴 중심의 사전학습 데이터에 따른 편향 가능성과 동양인·한국인 얼굴 데이터 부족이 제약이다. 특히 아동에서 성인으로 이어지는 동일인 사진과 가족 데이터가 충분하지 않아 한국인 장기 실종아동에 맞춘 학습과 검증에 한계가 있다. GPU 성능과 메모리 부족: 사용 가능한 GPU는 전용 메모리 약 6GB의 RTX 1000 Ada Laptop이다. 제한된 연산 성능과 메모리로 인해 대규모 추가 학습, 나이변환 모델의 전면 미세조정, 여러 모델의 동시 실행이 어렵다. 단계별 실행과 후처리에도 대기시간이 발생할 수 있다. 모델 개선과 평가의 한계: 부모 사진 추가의 이점은 확인되지 않았고, 나이변환 결과가 실제 현재 모습이나 알아보기 개선을 보장하지 않는다. 동일인 중복과 dev·test 겹침을 정리해야 하며, 전처리와 분모가 다른 성능표를 혼용하지 않는다. 이마·눈썹 재구성은 고유 특징을 바꿀 수 있다. 권한과 서비스 운영: 사진 가공·생성본 공개·참고사진·가중치 이용 조건을 확인해야 한다. 다중 사용자 연동에는 인증·작업 격리·버전 관리가 필요하며 문의·공개 중단·삭제·재노출 방지를 함께 구현해야 한다. 일정 제약: 10월 28일까지 서비스 통합과 검증을 완료해야 한다. 새 대규모 학습과 화장·안경 기능 확장은 발표 이후로 둔다. |
| 극복 방안 | 컬러화와 머리 후처리 중심 보완: 데이터와 GPU 제약으로 나이변환 모델 자체를 개선하는 데 한계가 있으므로, 기존 SAM 보정 조합을 기반으로 흑백·세피아 사진 컬러화와 머리 스타일·색 후처리를 통해 현재 모습을 떠올리기 쉬운 참고 이미지를 만들고 후처리는 실제로 있을 법한 사람을 만드는 것을 목표로 한다. 컬러화는 필요한 사진에만 적용하고 원본 밝기와 얼굴의 고유 특징을 최대한 유지한다. 추가 보완 모델링: 얼굴 검출·정렬, 머리 영역 분할, 얼굴 폭에 맞는 참고사진 선택, 배경 정리와 얼굴 합성 등 필요한 보완 모델링을 적용한다. 단계별 비교로 실제 유사도와 시각적 품질, 특징 보존을 확인한 뒤 채택한다. 컬러화나 머리 변형만으로 유사도 향상이 입증됐다고 단정하지 않는다. 원본과 기본본 보존: 원본 사진과 연령 변환 기본본을 유지하고 머리 변형본을 별도로 제공한다. 이마·눈썹 재구성은 실험 옵션으로 구분하고 전문가 수정본과 함께 공개 전 검토하는 것을 추가 확장 기능으로 현재는 구현되지 않았다. 비교사진 없는 임의 점수나 신원 확률은 표시하지 않는다. 평가와 자원 관리: 사람·가족·사진의 분할 중복을 정리하고 기존 결과의 설정·분모·사용 이력을 명시한다. GPU에는 단계별로 필요한 모델만 올리고 작업을 하나씩 처리하며 대기·실패·재시도 상태를 제공한다. 운영과 범위 조정: 회원별 관심 목록과 AI 작업 권한, 문의 처리·결과 통지·공개 중단·삭제·재수집 노출 방지를 완성한다. 뉴스 자동 수집이 늦어지면 검수 링크 수동 등록으로 축소한다. 추가 모델링은 남은 일정과 자원에서 검증할 수 있는 범위로 한정한다. |
| 단계별 실행 계획 | 10월 19~20일: PRD 범위와 화면·API 확정. 관심아동·문의·운영자 권한 정의. 기존 실험의 분모와 버전 정리. 10월 21~22일: 관심아동·마이페이지·문의 처리 구현. AI 작업별 결과 분리, 머리 보정 옵션과 수정본 연결 정리. 10월 23~24일: 공개 중단·삭제·재동기화 차단, 검수 소식 페이지와 AI 연동 완성. 단일 GPU 대기·실패·회복 점검. 24일 기능 범위 고정. 10월 25~26일: 회원별 접근·공개 종료 링크·이미지 차단·실패 회복 통합 점검. 사용자 흐름 확인, 성능표와 발표 자료 정리. 10월 27일: 치명적 오류 수정, 발표 후보 버전·시연 환경·예비 결과 준비. 10월 28일: 리허설과 최종본 고정. 10월 29일 발표. 부모 효과 재학습·새 모델·화장·안경은 발표 이후 과제로 분리한다. |

# 7 MVP 설계서

## 7 1 설계 원칙 ## 원본 우선과 가설 검증: 실종 당시 사진과 이름을 중심으로 제공하고 AI 이미지는 불확실한 탐색 보조 자료로 표시한다. 기존 유사도 실험을 발견 효과로 확대 해석하지 않는다. ## 개인화 범위: 관심아동은 회원별 북마크이며 가족관계 인증이나 정보 수정·삭제 권한을 뜻하지 않는다. ## 운영과 권리 행사: 문의 접수부터 관리자 검토·결과 통지·내부 공개 중단·삭제를 연결한다. 공식 원본 정보 변경과 구분한다. ## 구현 상태 구분: AI 실험 도구에 구현된 기능과 서비스에 연동할 기능을 구분한다. 실제 사진 공개는 이용 권한과 최종 검토를 전제로 한다.

## 7 2 MVP 포함 기능 ## ① SEAR 검색·상세·공유: 안전Dream 공개정보 검색과 원본·AI 비교, 상세 링크 공유, 공개 종료·API 오류 처리. ## ② MEMB 회원: 이메일 기반 가입·로그인·로그아웃, 회원 정보 수정·탈퇴. ## ③ FAV 관심아동: 로그인 후 등록·해제, 중복 방지, 회원별 마이페이지 목록과 상세 이동. 공개 종료 시 식별정보 노출 중단. ## ④ GUID 공식 안내: ‘이 사람을 알아요’ 공식 제보 안내, ‘혹시 나?’ 상담·공식 DNA 확인 안내. ## ⑤ INQU 문의: 비회원·회원의 이용 문의·정정·공개 중단·삭제 요청, 접수번호, 관리자 상태 관리와 결과 통지. ## ⑥ NEWS 소식: 재회 소식·공식 캠페인, 출처·게시일·원문 링크·캠페인 기간, 검수 후 게시. 수집 자동화 지연 시 수동 링크 등록. ## ⑦ GENE AI: 운영자용 연령 변환·기본 자료 저장, 외부 전문가 수정본 등록, 선택적 머리·색 변형과 직접 참고사진 업로드, 변경 이력과 최종 검토. 비교사진이 있는 경우 내부 연구 평가. ## ⑧ MANA 운영: 공식정보 동기화, 내부 공개 상태와 파일 권한 관리, 비공개·삭제·파생 이미지 차단·재수집 노출 방지. 실제 사진의 가공·저장·공개는 허용 범위 확인 후 적용.

## 7 3 MVP 제외 및 제한 ## 서비스 내 목격 제보·DNA 정보 접수, 실종자 신원 자동 판정, 일반 이용자 얼굴 업로드·자동 대조, 안전Dream 원본 직접 수정·삭제, 가족 인증·가족 전용 관리 권한, 위치 추적·실시간 지도, 화장·안경·새 모델 도입과 부모 효과 재학습은 제외한다. ## 부모 사진 입력은 연구 화면에 두는 안을 적용하며, 보정 가중치 사용과 부모 입력 효과를 구분한다. 운영자의 사진·수정 몽타주·머리 참고사진 업로드는 일반 회원 업로드 제외와 구분해 목적·권한·보관 기준을 정한다. 공개 서비스의 임의 신뢰도·일치 확률 표시는 제공하지 않는다.

# 8 요구사항정의서

## (8-1) 핵심 기능 상세

| 기능명 | 사용자 행동 | 서비스 동작과 완료 조건 |
| --- | --- | --- |
| 실종정보 검색과 상세 | 공개 아동 목록을 검색하고 상세를 확인한다. | 공식 원본·출처·동기화 시각과 AI 참고본을 구분한다. 검색 0건·오류·공개 종료를 처리한다. |
| 회원과 관심아동 | 로그인 후 관심아동을 등록·해제하고 마이페이지에서 조회한다. | 회원별 저장 목록을 분리하고 중복을 방지한다. 타인 목록 접근을 차단한다. 가족 인증·관리 권한을 부여하지 않는다. |
| 공유와 공식 안내 | 상세 링크를 공유하고 상황에 맞는 후속 절차를 확인한다. | 시민은 공식 제보, 당사자 가능 이용자는 상담·DNA 확인으로 안내한다. 공유 링크에서도 공개 종료를 반영한다. |
| 재회 소식과 캠페인 | 관련 소식과 기간을 확인하고 원문·공식 안내로 이동한다. | 출처·게시일·원문 링크·기간을 표시한다. 허용된 경로 수집과 검수 후 게시, 중복·종료·정정을 관리한다. |
| 문의와 요청 접수 | 회원·비회원이 이용 문의·정정·공개 중단·삭제를 요청한다. | 대상 사건과 최소 연락처를 받아 접수번호를 제공한다. 목격 제보·민감정보 입력을 유도하지 않는다. |
| 요청 검토와 결과 | 운영자가 대상·요청 권한을 확인하고 조치한다. | 접수·확인 중·추가 확인·완료·거절과 사유를 관리한다. 필요 시 임시 비공개 후 결과를 통지한다. |
| 공개 중단과 삭제 | 운영자가 내부 데이터와 연결 파일을 처리한다. | 목록·상세·원본 보관본·AI·변형·수정본·썸네일·공유 파일과 캐시를 정책에 따라 처리한다. 동기화 재노출을 방지한다. |
| AI 연령 변환 | 운영자가 허용된 사진과 목표 연령으로 생성한다. | 현재 final 설정을 기록하고 원본·기본본을 보존한다. 검출 실패·저품질·복수 얼굴 확인을 처리하고 실패 시 원본 조회를 유지한다. |
| 전문가 수정본 연결 | 운영자가 다운로드한 결과의 외부 편집본을 등록한다. | 사건·작업·버전과 권한을 서버에서 확인한다. 파일명·PNG 정보만으로 권한을 인정하지 않는다. 내장 몽타주 편집기와 구분한다. |
| 머리 형태와 색 | 운영자가 갤러리·직접 참고사진으로 선택 적용한다. | HairFastGAN 형태와 머리 영역 색 변경을 분리한다. 5번 칸 수정 몽타주 적용을 지원하고 기본본·변형본·보정 이력을 보존한다. |
| AI 평가와 공개 검토 | 연구자가 비교사진으로 평가하고 운영자가 공개본을 검토한다. | ArcFace·AdaFace 코사인을 연구 지표로 사용한다. 현재 비교사진 없는 점수를 만들지 않는다. 공개본 변경 시 재검토한다. |
| 작업과 파일 권한 | 운영자가 생성 상태를 확인한다. | 작업 ID별 대기·처리 중·완료·실패 상태, 단일 GPU 처리, 고유 사건 ID, 사용자·사건별 파일 권한과 보관 기준을 적용한다. |
| 회원 정보와 탈퇴 | 회원이 자신의 정보를 수정하거나 탈퇴한다. | 최소 정보·비밀번호를 보호하고 계정과 관심 목록을 처리 기준에 따라 삭제한다. 실종 사건 삭제 요청과 구분한다. |
| 공식정보 동기화 | 운영자가 공식정보 변경과 내부 차단 상태를 확인한다. | 정상 변경과 공개 종료를 반영하고 오류를 기록한다. 내부 공개 중단·삭제 상태를 동기화가 덮어쓰지 않도록 한다. |
| 후원하기 |  |  |

## (8-2) 비기능 요구사항 및 운영 원칙

데이터와 라이선스: 공식정보의 출처·조건을 명시하고 사진 가공·보관·생성본 공개와 참고사진·가중치 조건을 확인한다. 화면에서 얼굴을 가리는 것만으로 공개 권한이 확보되는 것은 아니다. 권한과 개인정보: 계정·관심 목록·문의·AI 작업·파일을 사용자와 역할별로 분리한다. 업로드 크기·해상도·보관 기간을 제한하고 API 키·비밀번호·내부 경로를 보호한다. 생성물 관리: 원본·연령 변환 기본본·전문가 수정본·머리 변형본과 생성 시점·설정 버전을 연결한다. AI 표시와 불확실성을 안내하고 공개 전 검토한다. GPU와 작업 처리: 단계별 모델 해제와 GPU 작업자 1개를 유지한다. 중복 실행을 방지하고 대기·실패·재시도·회복을 제공한다. 처리시간은 반복 측정 전 보장값으로 쓰지 않는다. 삭제와 동기화: 공개 중단과 저장 데이터 삭제를 구분한다. 연결 파일·캐시·백업 만료·복원 시 재삭제 기준을 정하고 재수집 노출을 방지한다. 외부에 이미 저장된 이미지를 원격 회수할 수 있다고 약속하지 않는다. 기관 역할: 공식 제보 접수·신원 판정·DNA 검사·안전Dream 원본 수정은 관계 기관이 수행한다. 문의 결과에는 FindUs의 실제 처리 범위를 안내한다. 검증과 일정: 기존 test의 사후 재분석과 새 미사용 평가를 구분한다. 24일 기능 범위를 고정하고 25~27일 통합 검증·수정, 28일 리허설을 진행한다.

# 9 안전·윤리·사용성 점검

| ### ① 데이터 및 개인정보 | □ 공개정보와 사진 가공·공개 권한, 학습·머리 참고사진 및 모델 가중치 이용 조건을 확인한다. □ 관심아동은 회원별 목록이며 가족관계 인증이나 사건 관리 권한이 아니다. □ 문의·업로드는 목적·최소 항목·보관·삭제 기준을 정하고 역할별 접근을 제한한다. □ 일반 회원 얼굴 대조·목격 제보·DNA 정보는 접수하지 않는다. □ 내부 비공개·삭제와 공식 원본 변경을 구분하고 파생 이미지·캐시·동기화 재노출을 점검한다. □ 동일인·가족 및 사진의 학습·개발·평가 분할 겹침을 확인하고 기존 중복·사후 분석 한계를 명시한다. □ API 키와 비밀번호를 보호하고 사용자·사건별 다운로드·수정본 업로드 권한을 확인한다. |
| --- | --- |
| ### ② AI 안전·윤리 | □ 원본 사진과 이름을 우선하고 AI 기본본·머리 변형본을 보조 자료로 구분한다. □ 부모 추가 효과 미확인과 보정 조합의 평균 유사도 개선을 분리해 설명한다. □ 평균 코사인 상승을 신원 확률·검색 개선·발견 효과로 표현하지 않는다. □ 실제 성인 비교사진이 없으면 현재 얼굴 대비 임의 점수를 만들지 않는다. □ 이마·눈썹 재구성의 특징 변경을 고지하고 기본본·옵션·변경 이력을 보존한다. □ 연령·사진 품질·분포에 따른 실패와 편향을 점검한다. □ 전문가 수정 후 머리 적용 등 공개본이 바뀌면 다시 검토한다. □ 사람의 알아보기 평가에서는 타인·정답 없음·판단 유보와 오인식도 측정한다. |
| ### ③ 사용성·접근성 | □ 관심아동 등록·해제·빈 목록·상세 이동·공개 종료를 처음부터 끝까지 확인한다. □ 공식 제보와 당사자 가능 이용자의 상담·DNA 안내 동선을 구분한다. □ 비회원 문의·접수번호·처리 상태·결과 통지와 관리자 조치를 확인한다. □ 뉴스·캠페인의 출처·게시일·기간·원문을 이해하기 쉽게 표시한다. □ 검색 0건·API 오류·얼굴 미검출·복수 얼굴·AI 대기·실패·재시도를 처리한다. □ 글자 크기·대비·버튼 명칭과 원본·생성본 표시를 점검한다. □ 28일 리허설에서 실제 GPU와 예비 시연 경로를 확인한다. |